角色关系连续剧
产品与实施规划书

完整详细版  V1.0

适用项目  星伴角色社区
编制日期  2026 年 10 月 19 日
审阅对象  项目负责人 产品设计 开发与内容运营

建议采用的方向

在现有后端之上重做角色体验入口与聊天界面，先交付可用的前端体验版，再以独立故事模块补齐共同经历、章节状态和因果连续性。保留原自由聊天，分阶段验证后扩大投入。

本书解决的问题

产品如何形成特色；前端应该怎样组织；哪些后端能力可以复用；哪些增量必须建设；如何控制成本、验证效果并安全回退。

审阅顺序

先看第 01 至 05 章判断方向与范围，再看第 06 至 13 章理解体验；第 14 至 25 章用于技术评审；第 26 至 29 章用于决定资源与实施批次。

本次交付范围为规划文档。业务代码、配置、数据库与线上服务不因本规划而变更。

阅读目录

每章围绕一个可审阅的主题展开。正文标题可通过 Word 导航窗格定位。页码以本版排版为准。

01 项目决策与实施原则	3

02 竞争判断与产品差异	4

03 当前工程基础与能力缺口	5

04 目标用户与核心体验流程	6

05 版本范围与需求优先级	7

06 信息架构与页面路由	8

07 视觉设计与页面结构	9

08 首页发现与场景详情规格	10

09 聊天交互与异常状态	11

10 共同经历与关系连续性	12

11 分享社区与增长闭环	13

12 内容生产与创作者工作流	14

13 首发故事样例与因果验证	15

14 模块边界与技术结构	16

15 新增数据模型与约束	17

16 剧情状态与历史回退	18

17 现有接口复用清单	19

18 新增接口与前端数据契约	20

19 单次对话与幂等处理	21

20 提示词记忆与剧情判定	22

21 性能预算与测量方法	23

22 产品指标与实验设计	24

23 模型成本与商业方案	25

24 国际化可访问性与数据边界	26

25 验收矩阵与验证层级	27

26 阶段计划与资源估算	28

27 兼容迁移灰度与回退	29

28 主要风险与处理决策	30

29 可执行任务包与交付清单	31

30 资料来源与源码定位	32

01 项目决策与实施原则

建议在现有星伴角色社区中建设“角色关系连续剧”体验。用户从一个具体事件进入，与角色自由互动，在关键节点形成共同经历，并在下一次访问时继续同一段关系。社区承接用户主动分享的经历，创作者持续提供可体验的故事起点。

本次需要审阅的核心决定

| 决策项 | 建议方案 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 产品重点 | 先做单用户与单主角的连续故事 | 能验证开聊、回访、分享三个环节，控制状态复杂度 |
| 技术路线 | 现有 Next.js 前端内渐进改造 | 复用已重写的后端，保留原会话入口和历史数据 |
| 首发内容 | 都市微悬疑与关系发展，3 个原创角色 | 题材聚焦，便于比较不同角色与剧情的效果 |
| 交付顺序 | 先前端体验版，再连续性内测版 | 先验证理解与吸引力，再投入记忆和剧情状态 |
| 商业策略 | 首轮复用现有计费，不新增付费墙 | 避免把体验实验与支付改造混在一起 |

实施边界

账号、支付、账本、模型供应商、运营权限及社区审核继续由现有模块负责。新增能力进入单独的故事业务模块，并通过明确接口调用现有服务。前端组件不直接决定记忆是否有效、章节是否完成或应扣多少钱。

V0 可以仅使用现有聊天能力形成有特色的体验，但只能展示真实历史片段与用户主动记录；V1 才提供跨会话访问可持续的章节、事件和约定。界面不得提前承诺未实现的长期记忆。

本规划是实施范围与验收基线建议。工期、成本和性能阈值是估算或建议目标，需要在接口盘点与基准测量后冻结；不代表已经完成开发、压测或市场验证。

02 竞争判断与产品差异

已有产品覆盖场景、互动小说、群聊与长期记忆，不能以某个单点功能宣称市场空白。本项目的差异应体现在用户能否顺畅经历“进入事件、产生选择、留下事实、继续关系、分享片段”的全过程。

| 参照对象 | 已公开能力 | 本项目取舍 |
| --- | --- | --- |
| Character.AI Scenes [S1] | 角色进入带背景、目标和开场的情境 | 借鉴低门槛开场，重点增加可回看的共同经历 |
| Character.AI Stories [S2] | 视觉化、多路径、可分享的互动故事 | 保留自由输入，避免只剩点选与阅读 |
| Kindroid [S3] | 持久信息、分层记忆与可编辑上下文 | 借鉴可纠正的记忆，不宣传永久准确记忆 |
| RisuAI [S4] | 角色素材、世界书、翻译与长期记忆功能 | 参考阅读和角色表现，不整体迁移其前端技术 |
| SillyTavern [S5] | 丰富的提示词、聊天工具及扩展能力 | 吸收成熟操作，把复杂配置收进高级设置 |

需要验证的产品假设

有具体冲突与行动空间的开场，比只展示角色标签更容易让新用户开始有效互动。

用户能看懂并纠正共同经历，且后续回复确实引用这些经历，可能提高同一段故事的回访。

用户愿意分享排版良好的精选片段，其他人愿意从相同起点开始自己的版本。

可积累的优势

优质角色与章节内容、稳定的关系连续性、创作者工具，以及逐步积累的剧情评估案例，比堆叠通用功能更难被简单复制。上述优势依赖持续运营与质量，不是界面改版自动带来的结果。来源链接与访问日期见第 30 章。

03 当前工程基础与能力缺口

核对范围为当前工作区的依赖、Prisma 模型、会话和消息服务、AI 提示词、API 路由及组件目录。这里只确认源码结构与行为，不等同于生产部署状态或完整运行验证。

| 源码证据 | 已具备基础 | 实施含义 |
| --- | --- | --- |
| package.json | Next.js 15 与 React 19；Prisma 5 | 沿用技术栈，不为新界面引入另一套应用框架 |
| Character 模型 | scenario、roleTemplate、素材、角色审核 | V0 可使用已有角色开场，不伪造任意剧情绑定 |
| Conversation 与 Message | 多会话、备注、关系状态、消息记录 | 复用会话；正式故事状态另建归属明确的数据 |
| buildSystemPrompt | 角色性格、背景、场景和角色指引 | 当前未将会话 notes 或独立故事记忆传入提示词 |
| 消息 GET 服务 | 返回会话全部消息 | 长历史需增量分页；前端虚拟列表不能解决响应体过大 |
| 消息修改与删除服务 | 编辑或删除会影响后续消息 | V1 必须同步使下游剧情事件与摘要失效 |
| CharacterQuest | 按消息数量判断进度的字段 | 不复用为剧情判定引擎 |
| Universe 与社区模型 | 世界展示、圈子、帖子、关注 | 有展示载体，尚不能推定存在共享世界状态机 |

当前 Prisma 数据源为 SQLite。第一阶段保持数据库类型不变；是否迁移以写入竞争、连接部署方式和压测证据决定。换库不是前端改版的默认前置条件。

现有 createOrReuseConversation 默认复用同角色最近会话，newChat 为 true 才新建。V1 的“新故事”必须显式创建独立会话，避免把新的剧情起点接到旧故事中。源文件索引见第 30 章。

04 目标用户与核心体验流程

| 用户 | 主要问题 | 对应体验 |
| --- | --- | --- |
| 第一次接触角色聊天的人 | 不知道说什么，不理解角色设定 | 一个事件、一个明确身份、可选开场动作 |
| 持续聊天的用户 | 历史太长，角色忘事，回来找不到进度 | 前情回顾、事件时间线、未兑现约定 |
| 原创角色作者 | 创建了角色但缺少被体验的机会 | 可体验的开场、章节内容与开始转化统计 |
| 社区读者 | 纯聊天截图上下文不足 | 有主题的片段卡和同一起点入口 |

首次体验

看到场景卡 → 阅读身份与冲突 → 选择角色和故事起点 → 进入聊天 → 自由输入或选择建议动作 → 获得真实回复 → 自主暂停或结束本章 → 查看共同经历。注册、额度不足和角色不可用应在实际操作处清楚反馈，不能完成一长串选择后才告知无法开始。

再次访问

首页优先显示最近继续的故事 → 查看两三条前情与一个未完成问题 → 回到原会话并定位最近消息 → 继续互动。只有 V1 已确认事件可用于“他记得你答应过什么”的文案；V0 显示“上次聊到这里”。

分享后进入

用户勾选片段并预览公开内容 → 主动发布到圈子或保存图片 → 读者阅读 → 点击体验起点 → 创建自己的故事。读者获得公开场景，不继承分享者的私人经历、身份资料或关系数值。

首发限制

首发不以多人实时协作、全世界自动运转、3D 虚拟人或完整手游为目标。先保证普通浏览器与手机 Web/PWA 上的单人体验。现有自由聊天仍保留，用户可以随时进入，不要求所有对话都按剧情进行。

05 版本范围与需求优先级

| 范围 | V0 前端体验版 | V1 连续性内测版 | V2 条件满足后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发现与开场 | 场景卡、原角色开场、继续会话 | 独立故事模板与固定版本 | 多主题与个性化推荐 |
| 聊天 | 阅读模式、建议动作、现有编辑重生成 | 故事上下文接入、持久回合状态 | 多主角协同 |
| 共同经历 | 原消息摘录和手动记录 | 带来源的事件、约定、章节摘要 | 跨篇章检索 |
| 故事推进 | 用户自主暂停；无自动剧情结算 | 固定节点加自由表达，服务端判定 | 受控分支与结局重玩 |
| 分享 | 本地卡片；通过现有发帖流程发布 | 来源关联与撤回状态 | 作品页与更多分享样式 |
| 创作 | 运营人员手工制作内容 | 内部模板编辑与审核 | 面向作者的创作工作室 |
| 计费 | 复用现有聊天计费 | 辅助调用成本归集，规则明确 | 验证后再做章节包或订阅 |

P0：进入与继续会话、可用聊天、真实保存反馈、权限隔离、错误恢复、核心移动端布局。V1 的 P0 还包括事件来源、重复请求控制和历史变更后的状态失效。

P1：分享卡、手动校正经历、内容运营面板、简体中文与英文完整流程、基础实验统计。P2：自动推荐、复杂角色关系图、语音演绎、开放创作市场。

V0 不用 localStorage 伪装跨设备进度，不通过客户端偷偷改写角色全局 scenario，也不把 AI 编造的总结当成数据库事实。内部演示如使用预置内容，必须标注“示例”，真实用户体验不得混用。

每个版本可独立验收。V0 只证明新体验是否可理解且有吸引力；不能据此宣布长期记忆、剧情因果或完整产品商业化已完成。

## 补丁 A · V0 必须交付与必须验收的三项体验

口径修正：第 08 章已定义场景卡，第 09 章已定义建议动作，缺的不是功能，而是未与章节结束页一起列为 V0 必须交付、必须验收的完整体验。按原写法执行，V0 很容易退化为“页面变漂亮了，用户仍然无限聊天”。本补丁把三项固化为 V0 的交付与验收口径。

V0 必须交付三项，每项同时给出验收口径：

- 场景卡：交代用户身份、当次冲突与本次目标。验收：详情页 3 秒内可读出“我是谁、我要做什么”。

- 三条建议动作：点击后填入输入框且允许修改，自由输入始终可用。验收：新用户 30 秒内可发出第一条消息。

- 章节结束页：用户主动结束后，展示本章真实片段、未完成问题与继续入口。验收：可从结束页回到原会话或进入下一章。

边界限定：提示词改造属于服务端改动（buildSystemPrompt 位于 src/lib/conversations/chat-stream.ts），无新增表不等于无后端工作。V0 的结束页只做“用户主动结束并展示真实片段”，不判定完成、不保存结果、不影响下一章；自动判定完成、保存结果并影响下一章，属于 V1 的持久剧情状态，不得在 V0 中隐含实现。

两个实验目标必须分开写，不得合并为一个结论：

- V0 验证“场景化短篇体验是否更容易开始、是否有完成感”。观察指标：开场到达率、首条消息发出率、主动结束率、结束页的继续点击率。

- V1 验证“后果能否持续、用户是否回来继续”。观察指标：7 日内继续同一故事的比例、跨章一致性错误率、状态整理失败率。

V0 不得以总消息数上升作为通过条件；消息数只说明聊得久，不说明这段故事能被完成。

06 信息架构与页面路由

保留现有身份体系与应用外壳，围绕“继续故事、发现内容、分享经历、管理自己”组织用户入口。既有充值、账号与后台路由保持兼容。建议页面名称先于 URL 冻结，避免导航改版引起旧链接失效。

| 页面 | 主要内容与动作 | 路由处理 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 继续故事、精选场景、最近关注作者 | 复用 /[locale] 首页，按用户状态分区 |
| 发现 | 题材、时长提示、角色、开场难度 | 复用 /discover 与 /[locale]/explore 的数据能力 |
| 场景详情 | 你的身份、事件冲突、角色、开始与继续 | V0 用角色详情；V1 提议新增 /stories/[slug] |
| 故事进行中 | 正文、输入、动作、人物与经历抽屉 | 优先复用 /chat，不平行建设第二套聊天引擎 |
| 我的故事 | 进行中、已完成、归档 | 由 /chat-history 渐进扩展 |
| 共同经历 | 章节回顾、已确认事件、未完成约定 | 作为聊天内抽屉，后续再决定独立页面 |
| 社区 | 片段、作者更新、圈子讨论 | 复用 /circles 及现有帖子能力 |
| 创作者与我的 | 作品、关注、资产、账号偏好 | 复用现有 creator、profile、shop 等入口 |

手机主导航建议为“继续、发现、社区、我的”；创作入口放在“我的”和作者主页。桌面使用左侧导航与内容区。后台保持 PC 优先，不随前台导航改版重新组织权限体系。

旧角色链接继续打开角色详情；旧会话链接仍返回原会话。V1 新增 storyRunId 只作为关联信息，服务端仍通过用户身份校验所有权。分享 URL 只含公开模板或分享记录标识，不携带令牌和私人对话内容。

07 视觉设计与页面结构

推荐采用“故事阅读室”的视觉方向：温暖中性色、清楚的正文层级、克制的角色色彩和场景插画。品牌名可沿用星伴，先不把改名作为实施依赖。角色画像用于建立情绪，正文承担主要信息。

| 界面区域 | 桌面建议 | 手机建议 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 主区突出继续故事，侧区显示作者与精选 | 首屏一个主要继续动作，精选内容向下浏览 |
| 聊天 | 中间正文，人物与经历侧栏按需展开 | 单列正文，底部输入，资料用抽屉 |
| 章节结束 | 短回顾、已确认事件、继续或暂停 | 一屏内呈现主要结果，分享是次级动作 |
| 角色信息 | 画像与简短身份，更多设定折叠 | 避免全屏立绘遮挡正文 |

设计系统交付

统一定义色彩、文字、间距、圆角、图标、焦点、加载状态和错误样式。正文建议 16 至 18 CSS px、行高约 1.6 至 1.8；这些是原型起点，需在真实手机上调整。深浅主题共用语义 token，角色主题色不能改变错误、成功等状态语义。

基础组件包括 StoryCard、ContinueCard、SceneHeader、MessageList、Composer、ActionSuggestions、MemoryTimeline、OpenThreadList、RecapView、ShareComposer。它们组合现有 UI 与聊天组件，避免直接引入其他项目的账号、路由和全局状态。

原型必须覆盖的状态

每个关键页面都要有正常、空、加载、失败、权限不足、内容下架和窄屏状态。聊天额外覆盖发送中、流式生成、保存确认、断流、取消、余额不足与重新进入。原型评审不能只看一张理想状态截图。

动效仅服务状态变化与阅读定位，尊重减少动态效果设置。背景不自动播放视频，首屏不加载所有角色大图，输入时不让大面积立绘或粒子效果持续重绘。

08 首页发现与场景详情规格

继续故事

已登录且存在会话时，首页首位显示最近故事及最近更新时间。V0 展示原会话标题和真实最后片段；V1 展示章节名、已确认前情和一个未完成事项。没有进度时展示三个精选开场，不生成假的“有人在等你”。

场景卡字段

| 字段 | 展示规则 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 标题与冲突 | 一句可理解的事件，不堆叠性格词 | V0 使用已有角色场景的运营摘要 |
| 你的身份 | 说明用户在事件中的位置 | 角色 roleTemplate 或 V1 模板 |
| 体验时长 | 展示估计范围，可自主退出 | 内容编辑估计，不以定时器强制结束 |
| 语言与题材 | 支持筛选，缺失时不乱标 | 内容元数据 |
| 主要按钮 | 无进度为开始，有进度为继续 | 会话状态与 V1 故事进度 |

详情页说明背景、身份、角色、可能涉及的主题和开始方式；不泄露隐藏真相。开始前可以展示 2 至 3 个建议动作，但不能代用户自动发送。用户首次发送或主动确认开始后才产生应计费的模型请求。

开始规则

V0 只能启动与该角色现有 scenario 一致的体验，不把多个互相矛盾的场景卡指向同一全局设定。V1 用独立模板版本与故事运行实例支持一名角色的多个故事。对已有实例，“继续”恢复原会话；“重新开始”明确创建新实例，旧进度保留。

内容下架时禁止新开故事，已有故事按审核策略决定能否继续；至少保留用户自己的历史查看与导出能力。无权限时返回明确状态，不把错误页面当成空数据。筛选无结果提供重置条件，不额外调用模型生成填充内容。

09 聊天交互与异常状态

聊天沿用现有流式请求、文本渲染和用户身份。自由输入始终可用；建议动作只降低开聊成本，默认点击后填入输入框并允许修改。V1 关键选择可以专门确认，但需明确将如何影响故事。

| 状态 | 用户看到什么 | 系统要求 |
| --- | --- | --- |
| 准备发送 | 可编辑输入与取消 | 禁止空消息，保留草稿 |
| 等待首字 | 已收到请求，角色正在回应 | 显示取消；不虚构回复内容 |
| 流式生成 | 逐步更新正文 | 合并渲染更新，滚动不打断用户回看 |
| 保存确认 | 生成结束后确认记录已保存 | V0 等待 DONE 并回读，不能只因连接关闭判成功 |
| 连接中断 | 保留可见片段并标注未确认保存 | 先读状态或历史，不盲目重发生成 |
| 额度或模型不可用 | 可理解的原因和返回入口 | 复用后端校验，不在浏览器放供应商密钥 |
| 取消生成 | 显示已取消及记录状态 | 是否产生费用按既有规则呈现，不承诺全部免费 |

编辑与重生成

修改历史消息前展示会影响后续内容。V0 沿用现有服务语义；V1 先使受影响故事状态失效，再允许重生成或继续。不得一边展示新对话，一边把已删除的旧情节继续作为记忆。重生成失败时不能默默认定新版本已经取代旧结果。

阅读体验

支持字号与行距偏好、快速回到最新、按需显示时间与工具。用户向上阅读时停止自动贴底。粘贴长文本、中文输入法组合输入和移动端键盘展开必须实机检查。切换会话取消旧请求监听，旧回复不得追加到新会话。

语音、实时绘图、多人同屏不是首发必需项；先确保文字体验稳定、快捷、可恢复。

10 共同经历与关系连续性

共同经历是用户可理解的事实索引，不能只是一段无法核对的 AI 总结。每条已确认事件关联来源消息或明确选择，并说明发生在哪一章。界面以事件为主，关系数值为辅助。

| 内容类型 | 示例 | 记录与使用规则 |
| --- | --- | --- |
| 已发生事件 | 你把信交给了店主 | 有消息或选择证据才成为已确认事实 |
| 未完成约定 | 周五一起去旧车站 | 保留提出者、参与者与状态；不能自动视为完成 |
| 人物事实 | 店主曾在旧车站工作 | 区分角色设定、角色陈述和已核实剧情真相 |
| 关系变化 | 他愿意谈起那段经历 | 描述具体行为，避免凭空给出心理结论 |
| 用户修正 | 当时交出的是复印件 | 保存修订来源，并使依赖错误事实的摘要失效 |

V0 与 V1 的界面差异

V0 只显示原文摘录、手动备注和上次位置，文案为“片段”或“我的记录”。V1 才出现“共同经历”“未完成约定”和来源回看。模型提取的候选如果证据不足，保持待确认或直接忽略，不为了填满时间线编造事件。

章节结束

用户可以选择暂时离开，也可在达到内容定义的结束条件后完成本章。完成页展示本章变化、仍未解决的问题和下一步入口；支持纠错。用户拒绝某个任务也可以形成合法结果，不强迫用户按作者预设答案推进。

已发布模板的隐藏信息不得在前情回顾、分享卡或选择解释中提前泄漏。关系默认属于当前故事实例；与同一角色另开故事，不自动合并经历。跨故事共享记忆属于未来独立功能，需要明确的用户选择与权限规则。

11 分享社区与增长闭环

第一版提供一种可辨认的分享样式，例如“故事中的一页”：角色名、故事名、用户选定的 2 至 6 条片段、简短说明与体验入口。采用现有头像或预制素材，先验证传播，不依赖实时图片生成。

操作流程

选择片段 → 编辑标题与遮盖信息 → 预览最终公开内容 → 选择仅下载或发布圈子 → 主动确认。默认不勾选任何私密备注，不自动带入完整聊天，不因生成卡片而自动发帖。

| 场景 | V0 实现 | V1 增量 |
| --- | --- | --- |
| 下载图片 | 浏览器本地排版导出 PNG | 继续复用，处理字体与跨域素材失败 |
| 发布社区 | 走现有图片上传及帖子流程 | 增加 StoryShare 关联模板版本与公开快照 |
| 读者进入 | 链接回对应角色或公开起点 | 进入固定故事模板版本，新建自己的实例 |
| 撤回分享 | 删除或隐藏现有帖子 | 撤销公开记录，站内访问不可继续读取 |
| 原文变更 | 导出的图片是当时快照 | 站内卡片标记来源变化，允许作者更新或撤回 |

现有发帖验证接受站内 JPG、PNG、WebP，最多 4 张图片；复用此约束，不为分享卡另开不受控的文件上传入口。下载到他人设备的图片无法远程撤回，需要在发布说明中准确表达。

社区内容组织

圈子优先聚合不剧透推荐、角色讨论、作者更新和用户主动公开的片段。首页可展示精选片段，但不根据私人聊天自动发动态。审核复用社区权限与举报体系，故事模块仅提供来源信息。

传播效果按分享查看、进入起点、开始有效互动分别衡量；图片下载量不等于带来新用户。邀请码、分销、拉人奖励与创作者分账不进入首轮。

12 内容生产与创作者工作流

产品的持续吸引力依赖可体验的内容。首轮由运营或指定作者制作 3 个主角，每个主角先交付 1 个完整章节和 1 个可继续的后续章节，共 6 章；有余力再补第 3 章。首章不能只有悬念而没有当次体验的收获。

| 模板字段 | 写作要求 |
| --- | --- |
| 角色与用户身份 | 角色欲望、表达方式、行为边界；用户身份允许自定义 |
| 事件开端 | 具体时间地点、冲突、用户能采取的行动 |
| 公开信息与隐藏事实 | 明确谁知道什么，何时可以揭示 |
| 关键节点 | 每章 2 至 4 个节点，避免大规模分支树 |
| 结束条件 | 接受、拒绝、延后等均可成立，注明后续影响 |
| 可记录事件 | 哪些事实可入档、证据要求和可见范围 |
| 素材与语言 | 封面、头像、辅助图、文本版本、语言及主题提示 |
| 评测案例 | 正常推进、偏题、拒绝、提前猜出真相、重进与改写历史 |

发布流程

草稿 → 作者自测 → 内容审核 → 固定版本 → 内测发布 → 数据与反馈复盘 → 新版本。已开始的故事固定使用原版本；作者修改模板不直接改变正在进行的剧情。紧急下架可以禁止继续，但保留用户自己的记录与清晰说明。

内部编辑器优先

V0 用受控内容配置和既有角色编辑能力；V1 增加内部模板编辑、预览、审核与版本列表。公开拖拽式创作工作室放到 V2，避免先投入复杂编辑器却没有被验证的内容结构。

内容成本单独记录：每章写作、校对、配图与试聊耗时，不混入工程开发人日。推荐首轮预留 8 至 14 个内容人日，属于估算，需通过第一章试制校准。

13 首发故事样例与因果验证

以下为规划用原创示例，不写入现有角色或生产数据库。首发题材可调整，但每章都应有具体选择和可验证后果。

| 角色与故事 | 首章行动空间 | 第二章如何体现后果 |
| --- | --- | --- |
| 闻舟 深夜唱片店 没有寄出的唱片 | 交出原件、保留原件、拒绝代为保管信件 | 原件归属不同导致调查方式不同；未承诺时不能说用户答应赴约 |
| 许棠 旧物修复师 停在凌晨的怀表 | 选择修复、保留损坏状态、寻找失主 | 修复决定影响能否读出刻字；拒绝修复仍有寻找来源的路线 |
| 陆遥 夜班电台主持 没有署名的点歌 | 允许播出、要求私下转交、暂不处理 | 允许播出才出现节目后续；私人内容不能被角色当成已公开 |

唱片店首章节点

开场：店主认出封面字迹但回避解释。节点一：用户决定是否追问。节点二：决定原件由谁保管。节点三：是否接受一起寻找收件人的邀请。结束：记录原件归属、已揭示信息、明确接受或拒绝的约定，并留下一条可继续的问题。

下一章的提示词约束

只注入已确认的物品归属与约定。用户保留原件时，角色不能从自己柜台取出原件；用户拒绝邀约时，角色不能指责用户失约。用户只是猜测收件人身份时，不能把猜测写成已知真相。

验收样例

使用同一开场分别运行接受与拒绝两条路径，退出并重新登录后进入第二章。检查开场、物品归属、角色提及和共同经历四处是否一致。再修改关键消息，确认原后果失效而非同时存在。这比只检查“摘要生成成功”更能证明产品承诺。

首发每章控制在可自主暂停的短体验范围，约 8 至 15 分钟仅为编辑预估。实际时间受用户输入和模型速度影响，不作为强制限时任务。

14 模块边界与技术结构

采用一个应用中的模块化实现。新增 src/lib/stories 作为故事领域所有者，前端新增相应功能组件；不搭建第二套账号、模型网关、聊天服务或独立微服务集群。目录名称是建议，实施时遵循现有命名习惯。

| 模块 | 唯一负责的内容 | 对外接口或调用关系 |
| --- | --- | --- |
| characters | 角色设定、素材、可见性、角色审核 | 向故事读取角色快照；不保存每位读者进度 |
| conversations | 消息、会话、发送取消、编辑与重生成 | 聊天调用故事上下文接口；完成消息后通知故事处理 |
| stories 新增 | 模板版本、实例、章节、事件、约定、摘要 | buildContext、observeCommittedTurn、invalidateFromTurn |
| ai | 供应商、模型限制、调用与预算计量 | 故事抽取与总结也从该模块调用和记账 |
| posts 与 uploads | 公开帖子、图片归属、社区访问 | 故事分享通过现有发布流程 |
| accounts 与 admin | 身份、注销导出、角色权限与审计 | 故事加入导出清理与后台授权，不另建用户表 |
| payments 与 coins | 支付订单、退款、账本 | 本项目不在故事表里复制余额或结算结果 |

调用顺序：页面 → 前端适配层 → 现有 API → 会话服务 → 故事上下文与模型服务 → 消息持久化 → 故事状态更新。业务编排放在服务，不让 route.ts 或一个大型 hook 承担所有职责。

服务间事务通过现有数据库事务对象或明确的应用服务协调。依赖方向保持单向：底层模型供应商不反向引用页面；故事状态不由帖子服务维护；抽取候选不直接写关系余额。

前端仅持有展示状态、输入草稿和请求状态。正式故事进度、授权与调用结算由服务端决定；共享 DTO 不包含供应商密钥、隐藏剧情或其他用户信息。

## 补丁 B · 共用聊天执行流程的服务边界

现状（2026 年 10 月 19 日源码核对）：

- src/lib/conversations/chat-stream.ts 负责提示词构造、模型回退链与 SSE 协议输出，不承担额度预留、限流与数据库写入。

- src/app/api/conversations/[id]/messages/route.ts 承担一次发送的完整编排：鉴权、限流、预留额度、保存用户消息、调用生成、保存回复与结算。

- src/app/api/conversations/[id]/messages/[messageId]/regenerate/route.ts 是同一套编排的第二份实现。

结论：耦合点在路由编排层，且已经存在两个调用方；流式层不是耦合来源。需要回答的不是“要不要抽通用生成平台”，而是“如何让旧聊天接口与新故事接口共用同一条聊天执行流程”。

目标结构：提取范围明确的聊天应用服务（下称 chat-application-service），职责是“一次聊天回合的完整执行”——身份与所有权校验、限流、额度预留与结算、用户消息落库、调用生成、助手消息落库、返回回合结果。

边界原则：

- 不做通用生成平台，不做多引擎抽象，只覆盖“一次回合”这一条用例。

- 提示词、模型选择与流式协议仍留在 chat-stream，不迁入该服务。

- 故事模块不调用该服务内部的持久化；它只在两个点参与——上下文构造前注入受控的故事上下文；消息提交后把状态抽取任务入队。

- 既有两个路由改为调用该服务，错误码、限流文案、额度不足提示与断流行为必须与改造前逐字一致。

M0 交付物：接口签名、模块边界图、以及“普通发送”与“重生成”两个调用方的行为对照表（上述四项逐一对照）。该对照表是 M3 的验收依据；未定稿不得进入故事表结构设计。

第 18 章“复用聊天服务”的表述以本补丁为准。

15 新增数据模型与约束

V0 不需要新增业务表。V1 建议引入下列对象，明确数据所有者与唯一约束。字段名为设计草案，最终 Prisma 定义在实施阶段审核。SQLite 下结构化内容可用经 schema 验证的 JSON 字符串，不能假定所有环境已支持相同 JSON 类型。

| 对象 | 核心字段 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| StoryTemplate | id、creatorId、characterId、slug、status、activeVersionId | slug 唯一；审核与公开状态独立 |
| StoryVersion | templateId、version、locale、definition、characterSnapshot | 模板加版本唯一；发布后不可原地改写 |
| StoryRun | userId、versionId、conversationId、status、chapterKey、revision | conversationId 唯一；一个故事实例只属于一个用户 |
| StoryTurn | runId、requestId、序号、输入、消息关联、状态、aiCallId | 实例加 requestId 唯一；实例加序号唯一 |
| StoryEvent | runId、sourceTurnId、事件键、类型、payload、状态 | 按来源与事件键去重；必须可追溯 |
| StoryCheckpoint | runId、chapterKey、throughTurn、revision、summary、state | 快照对应明确回合和修订；旧快照可失效 |
| StoryShare | runId、postId、versionId、publicSnapshot、status | 公开快照与私密数据分离；访问由帖子权限约束 |

StoryEvent 使用类型区分 FACT、PROMISE、RELATIONSHIP、CHAPTER_RESULT；V1 不为每个类型另建一套引擎。StoryTurn 同时持久记录状态抽取是否待处理，支持进程重启后恢复，不依赖请求结束后的裸 Promise。

索引建议：Run(userId, updatedAt)、Event(runId, sourceTurnId, status)、Turn(status, updatedAt)、Template(status)、Version(locale)。新增表均纳入会话删除、账户注销、导出与备份恢复。

历史会话默认没有 StoryRun，保持自由聊天。用户可从旧聊天新建故事，但第一版不自动把全部旧历史转换为可信剧情事实。原角色关系数值不作为章节解锁的权威依据。

16 剧情状态与历史回退

V1 使用受控章节节点与可自由表达的对话。生成模型负责语言表现，服务端规则负责持久事实与章节迁移；不要求模型每句话都返回大型剧情 JSON，也不靠前端判断情节是否发生。

| 对象 | 状态 | 迁移条件 |
| --- | --- | --- |
| 故事实例 | 进行中、暂停、完成、归档 | 用户暂停不等于剧情完成；归档可恢复 |
| 生成回合 | 创建、生成中、已提交、失败、取消、结果不明 | 只有已持久保存的回复才进入已提交状态 |
| 状态提取 | 待处理、处理中、已应用、失败、过期 | 通过证据与版本检查才可应用 |
| 剧情事件 | 候选、已确认、已拒绝、已失效 | 无证据候选不能影响后续事实 |
| 章节结果 | 进行中、可结章、已结章 | 服务端规则检查；用户仍可选择继续自由交流 |

关键历史修改

编辑或删除第 N 回合时，在同一应用事务中使 N 及之后的派生事件、快照和完成结果失效，并提升实例 revision。原消息操作仍由 conversations 执行，失效规则由 stories 执行。重建使用最近有效检查点及保留消息，不能将旧摘要继续注入模型。

当前删除语义使用 createdAt 比较，同一时刻的消息可能缺少稳定顺序。V1 为故事消息采用明确回合序号与消息关联，避免用前端数组下标或时间字符串定义因果先后；兼容旧自由会话的调整仅在受影响范围内进行。

并发与恢复

同一实例同一时刻只允许一个生成回合。多标签页写入携带 expectedRevision；冲突返回 409 并刷新，不覆盖对方进度。处理中的后台任务使用持久租约；超时可恢复状态任务，不能自动重复外部模型生成。

故事状态处理失败时保留已保存回复，界面提示“经历整理中”或“整理失败”。进入下一正式章节前需完成一致性检查；用户可继续普通交流，但产品不能声称未处理的事件已被记住。

17 现有接口复用清单

下表为当前源码中可定位的接口。复用时保留认证方式、权限校验与错误约定；前端通过现有 api-client 和 api-paths 适配。实施前需要逐项运行契约测试，不能仅凭路由存在判断功能已验收。

| 接口 | 用途 | 适配注意点 |
| --- | --- | --- |
| GET /api/conversations | 继续故事列表 | 当前最多 200 条；大规模历史另做游标设计 |
| POST /api/conversations | 创建或复用会话 | 接受 characterId 与 newChat；新故事必须显式新建 |
| GET 与 PATCH /api/conversations/{id} | 读取会话及更新备注等 | 以实际路由方法为准；备注当前不是模型记忆 |
| GET /api/conversations/{id}/messages | 历史记录 | 当前返回完整列表；分页以兼容参数逐步加入 |
| POST 同一 messages 接口 | 发送与流式回复 | 请求包含 content，流使用 content、error、demo 与 DONE |
| 消息修改 删除 重生成子路由 | 聊天操作 | 新增故事状态失效联动，不只改 UI |
| characters 与 ai/models 接口 | 角色详情与可用模型 | 复用角色可见性和模型范围限制 |
| circles/{id}/posts 与 upload | 发布精选片段 | 走现有内容、文件归属和频率限制 |
| users/me/export 与 close | 导出和注销 | V1 纳入新增故事与分享数据 |

既有流式协议是 data 行 JSON 及 [DONE] 标记。V0 不为新界面另造不兼容协议；客户端必须继续识别 demo，测试回复不可包装成真实 AI 生成。连接结束本身不能证明回复保存成功。

聊天历史分页建议新增 before 游标、limit 及 nextCursor，并使用稳定消息顺序。旧调用方在迁移期保留原响应；新前端显式选择分页模式，避免让所有旧调用突然收到不同 JSON 结构。

账号与支付接口保持原样。规划阶段不读取密钥、不调用真实付费模型、不操作订单或生产数据库。

18 新增接口与前端数据契约

新增接口仅服务 V1。下表后七行前缀为 /api/story-runs，版本号字段为 expectedRevision。实例与会话一对一；读写均校验用户所有权与内容可见性。

| 建议接口 | 请求重点 | 响应及行为 |
| --- | --- | --- |
| GET /api/stories | 语言、题材、游标 | 仅公开元数据与可见场景 |
| GET /api/stories/{slug} | 语言、可选公开版本 | 公开内容；不返回隐藏事实与完整内部规则 |
| POST 前缀根路径 | templateVersionId、requestId | 原子创建 run 与新会话；重复键返回原结果 |
| GET /{id} | 当前用户身份 | 进度、revision、已确认前情、待处理状态 |
| POST /{id}/turns | requestId、版本号、content 或 actionId | 复用聊天服务，返回带回合标识的事件流 |
| GET /{id}/turns/{turnId} | 回合标识 | 查询生成与保存状态；断线恢复入口 |
| POST /{id}/events/{eventId}/corrections | 修正文本、版本号 | 校正个人记录；不改模板隐藏真相 |
| POST /{id}/chapters/{key}/close | requestId、版本号 | 校验结章条件并保存检查点 |
| POST /{id}/shares | 所选消息、标题、公开范围 | 通过帖子服务建立公开快照，返回分享结果 |

StoryRunView 返回实例和会话标识、公开模板、章节、状态、revision、确认事件、约定与处理进度。隐藏事实、完整提示词、密钥与他人信息不进入 DTO。来源消息必须属于本实例。

错误约定：401 未登录；403 无权限；404 不存在；409 修订冲突；422 条件不成立；429 限额；503 服务不可用。额度错误复用现有契约。

新旧聊天共用发送、预算和保存服务；旧接口检测故事关联后统一处理或拒绝，不能绕过故事状态写入。

19 单次对话与幂等处理

推荐处理顺序

1 校验身份、角色可见性、实例所有权、revision 和 requestId；先查询是否已有同一请求结果。

2 为实例取得生成权，持久创建 StoryTurn；沿用 AI 模块预留额度，建立回合与调用记录的唯一关联。

3 组合模板版本、已确认事实、近期消息和当前输入；发送到服务端允许的模型。

4 流式发送正文；消息完整生成且持久化后，将回合标记 COMMITTED，并在同一事务记录待处理的故事状态任务。

5 结算本次调用的已知用量；后台任务根据来源消息提取候选、校验并更新故事 revision。

6 前端查询或接收状态更新，刷新共同经历；关闭章节前检查状态已处理到对应回合。

新增事件流契约

新故事接口建议包含 accepted、delta、committed、state_pending、error、done 等事件，带 turnId。committed 返回最终消息标识；done 仅结束流，不替代数据库成功状态。V0 维持原协议，不能把新契约当作当前已实现能力。

重复与未知结果

同一 requestId 的重试返回相同回合，不再次预留或生成。网络中断后先查回合；只有服务端确认未启动或已失败且用户主动重试，才允许新请求。上游结果不明标记 UNKNOWN，先核对本地调用与持久化记录，不自动重发有成本的生成。

“应用内只结算一次”通过唯一键和事务实现；外部模型调用在网络故障下不能无条件保证恰好一次，也不能保证取消即零费用。模型失败、消息保存失败、状态提取失败分开记录，便于实际对账。

恢复机制

首版可用同一应用的独立定时 worker 读取待处理回合，持久租约避免重复处理。消息事务提交后进程退出，任务仍可恢复。需要部署 worker 的能力必须写入发布清单，不用不可靠的请求后异步调用冒充后台任务。

20 提示词记忆与剧情判定

V1 优先采用结构化事件与章节摘要，不先引入向量数据库。当前体量的单人故事可先以事件类型、章节、时间与相关标签检索；出现可测量的召回不足后，再评估向量检索。

| 上下文层 | 内容 | 优先级与限制 |
| --- | --- | --- |
| 固定规则 | 角色身份、诚实身份说明、用户行动自主权 | 最高优先；不随用户或模板内容覆盖 |
| 版本设定 | 当前主角、已发布场景、允许揭示的信息 | 按实例固定版本读取；隐藏信息仅按节点注入 |
| 确认状态 | 物品归属、事件结果、未兑现约定 | 必须有效且有来源；不跨用户或实例读取 |
| 章节回顾 | 上一检查点摘要与变化 | 摘要是派生内容，不覆盖原始事实 |
| 近期对话 | 有限近期消息与当前输入 | 保留用户最近意图，预算不足先裁剪低相关旧信息 |

模型负责提出事件候选，服务端校验来源存在、类型允许、节点条件成立和 revision 未改变。简单选择使用确定性规则；自由输入无法确认时保持未决或让用户确认。不能让模型自由写“已付款”“获得奖励”或改变角色所有权。

成本与质量控制

建议在结章或关键节点提取状态；普通回合只进行轻量规则检查，避免每条消息调用多个模型。首轮上下文预算可从 6 千至 10 千 token 区间试测，输出约 300 至 700 token，最终依据供应商、中文 token 实测及费用调整。

角色说明、用户消息和模板正文都按数据处理，不能覆盖系统权限、查询其他用户或触发工具执行。生成的文本与素材按现有渲染规则处理；不直接执行来自角色卡的任意脚本或 HTML。

建立至少 60 个剧情用例，覆盖接受与拒绝、承诺未兑现、物品归属、提前猜谜、纠错、跨会话隔离和历史回退。准确性看后续回复是否遵守事实，不以 JSON 能解析作为唯一通过条件。

21 性能预算与测量方法

性能先区分界面渲染、应用接口和模型生成。下面是建议验收目标，不是当前测试结果。M0 在固定设备、网络、数据规模及部署环境下建立基线，再确认是否适用。

| 指标 | 建议目标 | 测试条件 |
| --- | --- | --- |
| 页面体验 | LCP 不高于 2.5 秒；INP 不高于 200 毫秒；CLS 不高于 0.1 | 作为项目目标，实机数据按移动与桌面分开记录 |
| 新增前端负担 | 核心故事路由新增首屏 JS 压缩后不高于 150 KB | 对比现有路由；素材与编辑器延迟加载 |
| 普通列表与状态接口 | p95 不高于 300 毫秒 | 同区测试，排除模型时间，记录数据库规模 |
| 应用增加的首字开销 | p95 不高于 300 毫秒 | 同模型、同输入对照；不承诺模型本身的延迟 |
| 长聊天 | 1 万条历史只加载分页，保持滚动和输入可用 | 初始建议 50 条；虚拟列表与锚点恢复 |
| 同时生成 | 先验证 20 个，再验证 50 个会话流 | 是假定试点容量；采用模拟上游与独立真实模型测试 |

核心措施：按路由拆包、图片尺寸与懒加载、正文列表增量更新、流式 token 合并刷新、分页读取、减少每个 token 触发的全局状态更新。状态提取不阻塞正文首字，重要持久化确认不能被省略。

压测采用固定场景：短会话、长历史、同实例并发写、分享发布与浏览混合负载。报告记录 p50/p95、错误率、内存、数据库锁等待、活跃连接和每轮费用。真实模型测试只在后续明确配置预算后执行。

若 SQLite 出现持续写入竞争，先分析长事务与热点写入；需要多实例持久协调或容量仍不达标时，再单独评审数据库迁移。不能用前端动画优化掩盖后端瓶颈，也不能以换数据库替代测量。

22 产品指标与实验设计

主指标建议采用“有效开始故事的用户中，七天内再次继续同一故事的比例”。它比总消息数更贴近连续体验，但仍需要与用户满意度、成本和退出原因一起判断。

| 指标 | 精确定义 | 采集注意 |
| --- | --- | --- |
| 开始转化 | 进入详情后 24 小时内完成首次有效回复的用户比例 | 按用户去重；剔除员工、脚本与模拟回复 |
| 首章完成 | 有效开始后 7 天内正常完成首章的用户比例 | 拒绝路线也可能正常完成；暂停不算失败 |
| 七日继续 | 开始后超过 24 小时且 7 天内再次向同实例有效发言 | 仅打开页面不计；按首次开始时间分组 |
| 事实一致性 | 固定测试集中符合确认事实的后续回复比例 | 人工复核；与程序规则检查分开报告 |
| 分享转化 | 通过分享访问后完成首次有效互动的访客比例 | 尽量去重；不把图片下载当新用户 |
| 单位体验成本 | 每完成一章的模型及辅助调用总成本 | 包含失败与重试；分题材和模型比较 |

验证顺序

第一轮邀请 8 至 12 名目标用户做可用性访谈，观察能否理解自己的身份、开始方式和继续入口。此样本用于发现问题，不用于宣称留存提升。第二轮以同角色、同模型和近似内容做旧体验与新体验对照，按用户固定分组，覆盖至少两个完整七日观察窗口。

实验启动前根据基线与希望识别的差异计算样本量，预先确定观察窗口、排除规则和停止条件。不用任意小样本的百分比宣布成功。样本不足时优先结合访谈和行为路径，不伪造显著性。

建议继续投入条件：回访和完成指标方向改善，关键事实没有严重自相矛盾，且单位体验成本在预算内。若只有第一天尝鲜提升、后续继续不变，先改内容与因果反馈，不立即扩建世界系统。

事件只记录标识、时间、状态与耗时；默认不将私人聊天正文写入通用埋点。建议事件包括 scene_view、run_start、turn_committed、chapter_closed、run_resumed、share_confirmed。

23 模型成本与商业方案

当前阶段不按某个供应商报价定价。下面用可替换的假设计算成本，价格并非市场报价，也不代表已接入模型。最终以现有 AI 成本模块的实际 token 用量和价格历史计算。

每章可变成本公式

聊天成本 = 回合数 ×（平均输入 token × 输入单价 + 平均输出 token × 输出单价）÷ 100 万。章节总成本还要加摘要、状态提取、失败重试及图片语音等费用。上下文不是只计算用户这一次输入。

| 示例参数 | 假设值 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 聊天 | 20 回合；每回合输入 6000、输出 400 token | 合计输入 120000、输出 8000 token |
| 价格 | 每百万输入 5 元、输出 15 元 | 聊天成本 0.72 元 |
| 辅助整理 | 2 次；每次输入 6000、输出 500 token；同价 | 辅助成本 0.075 元 |
| 重试与波动 | 在上述基础上预留 20% | 示例每章约 0.954 元 |
| 规模演示 | 每天完成 1000 章 | 约 954 元每天，仅该模型成本假设 |

上述结果不包含服务器、存储、带宽、内容制作、支付费用、退款和客服，也不等于合理销售价格。若平均输入翻倍，费用随输入部分增加；“能记住更多”必须同时评估调用成本。

计费原则

V0 沿用现有用户可见计费方式。V1 的整理调用优先纳入平台成本，不在用户未知时另扣余额；若需要收费，必须在产品规则中明确展示并复用现有账本。模型调用成功但整理失败，不因重跑整理再次扣同一条聊天费用。

预算按用户、模型和全站设置上限。预算不足优先停用可选总结或延后状态整理，保留已保存内容；无法保证剧情连续性时提示用户，不以编造回复兜底。商业验证后再评估章节包、创作者作品包或订阅，首轮不建设分账系统。

## 补丁 D · 实际模型成本的测算口径与数据缺失声明

统一场景：每章 20 回合，每回合输入 8000、输出 300 token，合计 16 万输入与 6000 输出 token。设每百万输入、输出单价分别为 P、Q，则：

每章聊天成本 = 0.16 × P + 0.006 × Q

（P、Q 的单位与结算币种一致；未计入辅助调用、失败重试、服务器、存储、带宽、内容制作、支付费率、退款与客服。）

当前配置状态（2026 年 10 月 19 日，本地只读核对）：

- 数据库 ai_models 为 0 条，ai_model_prices 为 0 条。

- 环境变量 AI_INPUT_PRICE_PER_MILLION 与 AI_OUTPUT_PRICE_PER_MILLION 为空。

- AI_PRICE_MODEL 为 gpt-6-luna，AI_PRICE_CURRENCY 为 USD。

因此当前无法据实测算真实配置下的成本，任何具体金额都只能是示例。本核对仅代表本地工作区状态，不等同于线上后台配置。

本章示例表的适用边界：0.954 元每章的测算基于 20 回合、每回合 6000 输入与 400 输出、每百万输入 5 元与输出 15 元、并预留 20% 波动，属于假设价格下的演示，不得作为报价、预算或商业计划依据。

修订要求：

- 填入真实单价、结算币种与采集日期，并注明来源（供应商账单或合同）。

- 单列辅助调用成本（结章提取、纠错）与失败重试成本。

- 无法取得真实价格时，明确标注为未知，不得用示例数替代。

- 给出敏感性区间：P、Q 分别取基准值的 2 倍与 5 倍时，每章成本各是多少，供定价决策使用。

24 国际化可访问性与数据边界

国际化

首发建议完成简体中文与英文核心流程，其余语言显示真实支持范围。UI 字典、故事内容、角色表达语言分别管理；故事版本有 locale 和源版本标识。跨语言翻译不修改原事件 ID 与语义事实，未人工审校的内容不标为已本地化完成。

复用现有 locale 路由与字典机制，检查混合的公开页和登录后路由。日期用用户时区显示，存储统一时间；数字、价格和复数文本按语言处理。切换语言后原故事进度不丢失，禁止把英文缺失键直接显示给用户。

可访问性

键盘可操作主要流程，焦点可见，抽屉关闭后焦点回到触发元素。正文对比度、字号、图片替代文本和错误关联需要检查。流式文本不能每个 token 都触发屏幕阅读器播报；完成一段或用户请求时再播报。减少动态效果设置应生效。

私密数据与公开内容

角色记忆默认属于用户的故事实例；公开帖子只保存用户预览确认的快照。作者不能读取读者私人聊天或单个用户的约定；创作者面板展示聚合指标。账户注销、会话删除、用户导出和备份恢复必须覆盖所有新增数据。

已删除消息关联的私密派生记忆应同步删除或失效。公开分享按明确的发布与撤回规则处理，不能把“已导出到别人设备的图片”说成已全部撤回。备份保留与正式数据删除遵循现有账户政策，实施时补齐新增对象说明。

用户信任

界面清楚标识虚构 AI 角色。回访提醒由用户选择，避免以角色指责、情感惩罚或付费才能挽回关系推动消费。故事里的时间推进必须明确；用户离线不应默认发生不可逆坏结局。现有内容分级和审核继续适用。

25 验收矩阵与验证层级

| 编号 | 场景 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 开始与继续 | 新开生成独立实例；继续定位原会话；旧聊天仍可用 |
| A02 | 多标签页和重复提交 | 同 requestId 不重复生成结算；revision 冲突明确 |
| A03 | 断网和刷新 | 先查询保存状态；不丢已保存消息，不盲目重发 |
| A04 | 跨用户访问 | 猜测 run、event、share 标识不能读到私密内容 |
| A05 | 接受与拒绝 | 后续剧情分别遵守用户决定，拒绝不是假接受 |
| A06 | 编辑与删除历史 | 受影响事件和摘要失效；新剧情不引用旧后果 |
| A07 | 进程重启 | 已提交回合的状态任务可恢复且不重复应用 |
| A08 | 模板更新与下架 | 老实例固定版本；下架规则与历史访问清楚 |
| A09 | 分享预览与撤回 | 只公开选中内容；站内撤回生效，私密字段不外泄 |
| A10 | 中文英文与手机 | 核心路径无漏译；键盘、滚动和输入法正常 |
| A11 | 长历史与负载 | 按第 21 章冻结条件测量，报告原始数据与版本 |
| A12 | 模型与预算 | 真实和模拟清楚区分；辅助调用有成本归集 |
| A13 | 导出注销和恢复 | 新对象进入完整生命周期，恢复后状态关联一致 |

验证分层：静态类型与构建；领域规则和接口集成；浏览器完整流程；真实模型的小额受控评测；固定环境负载；发布后的观察。前一层通过不能代替后一层证据。

测试以变更影响范围为主：前端样式调整不重复全站业务回归；修改会话服务则覆盖旧自由聊天、生成、计费与历史修改调用方；正式发布再执行约定的综合检查。不得只测试实现细节而漏掉真实用户结果。

交付记录包括提交或源码版本、环境、测试命令、截图、指标与未完成项。验收者能够复现关键路径；有阻塞时保留原入口，不把部分通过称为全量可上线。

26 阶段计划与资源估算

以下按一名主工程师、一名可部分投入的产品设计人员，以及内容作者支持估算。人日表示工作量，不是承诺日期；审批、模型资源、内容返工和实际接口差异会影响日历周期。

| 阶段 | 交付物与退出条件 | 工程人日 |
| --- | --- | --- |
| M0 盘点与范围冻结 | 接口契约、基线数据、首发内容纲要、风险清单 | 2 至 3 |
| M1 交互与视觉原型 | 首页、详情、聊天、经历、分享及异常状态；用户理解测试 | 3 至 5 |
| M2 V0 前端体验版 | 接现有接口，原聊天保留；关键浏览器流程通过 | 7 至 10 |
| M3 连续性数据与接口 | 模板版本、实例、回合状态、权限与幂等 | 6 至 9 |
| M4 记忆与章节闭环 | 事件来源、上下文接入、结章、纠错、历史失效 | 7 至 10 |
| M5 集成与试点上线 | 分享关联、导出清理、长历史、评测与受控发布 | 5 至 8 |

工程合计约 30 至 45 人日；再预留 20% 不确定性为 36 至 54 人日。单名主工程师约 8 至 11 个工作周；内容与设计并行可缩短等待，但不等同于工程工作量直接减半。完整 V1 之后另外保留至少两周实验观察。

V0 达到可体验约需 M0 至 M2，共 12 至 18 工程人日，通常约 3 至 4 周，不含外部等待。设计建议 5 至 8 人日；首批 6 章内容约 8 至 14 人日，均与工程分开预算。第一章完成后校准剩余估算。

依赖关系

M0 → M1 → M2；M3 在接口和数据设计冻结后启动；M4 依赖 M3；M5 依赖核心因果与恢复验证。内容初稿可与 M1 并行，正式评测必须等真实闭环。每个阶段只启动已确认范围，不以一次总规划授权所有未来扩展。

建议先批准 M0 至 M2，评审 V0 的真实体验再决定 M3 至 M5。若 V0 未改善用户理解和开始意愿，先调整场景与交互，不直接增加记忆技术投入。

## 补丁 C · 按四类工作重拆的排期

原则：不以系数放大原估算，也不把四类工作压进一个数字。开发、联调与迁移、验证与故障演练、返工缓冲分别计入，各自给区间。

| 阶段 | 开发 | 联调与迁移 | 验证与故障演练 | 返工缓冲 | 合计 | 原估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 盘点与范围冻结 | 2 | 0.5 | — | 0.5 | 3 | 2 至 3 |
| M1 交互与视觉原型 | 3 | — | 1 | 1 | 5 | 3 至 5 |
| M2 V0 前端体验版 | 7 | 1 | 1.5 | 0.5 | 10 | 7 至 10 |
| M3 连续性数据与接口 | 6 | 1.5 | 2.5 | 1 | 11 | 6 至 9 |
| M4 记忆与章节闭环 | 7 | 1 | 2.5 | 1.5 | 12 | 7 至 10 |
| M5 集成与试点上线 | 5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10 | 5 至 8 |
| 合计 | 30 | 5.5 | 9.5 | 6 | 51 | 30 至 45 |

区间为 44 至 58 人日。三处调整的理由：

- M3 由 6 至 9 调整为 9 至 12。幂等、revision 冲突、worker 持久租约与断线恢复属于基础可靠性工作，不能按“顺带完成”估算。

- M5 由 5 至 8 调整为 8 至 10。灰度发布、回退演练、真实模型评测与联调失败后的修复循环，原估算未单列。

- M4 保留 10 至 14 的高位，因为剧情评测集（不少于 60 例）与返工必须计入，不能只算功能开发。

测试范围按影响面确定，不默认执行全量：修改消息路由须覆盖发送、重生成、限流、额度与断流；故事模块改动只运行相关套件与浏览器主流程；正式发布再执行约定的完整验收矩阵。

本章原人日列以本补丁为准。

27 兼容迁移灰度与回退

渐进上线

先新增页面与功能开关，再用测试用户接入现有接口；V1 新表采用增量迁移，不删除原消息字段或覆盖旧关系值。首次迁移在数据库副本上验证记录数量、约束和回滚策略，再进入受控部署。

| 阶段 | 进入条件 | 观察重点 |
| --- | --- | --- |
| 内部体验 | 核心流程通过，测试内容已标识 | 界面可理解、原聊天不受影响 |
| 邀请内测 | 权限、状态回退、恢复与模型评测通过 | 数据连续性、费用、内容问题 |
| 小范围灰度 | 可回退、报警与负责人就绪 | 同故事回访、失败率、写入延迟 |
| 扩大开放 | 完整观察窗口及质量门槛满足 | 性能与成本随用户增长的变化 |

回退操作

前端问题：关闭新入口，保留旧 UI 与会话链接。状态提取问题：暂停 worker 和新故事推进，保留记录只读或允许明确标识的自由聊天，不将无上下文的回复伪装为连续剧情。数据迁移问题：停止相关写入，依据事前备份与迁移记录恢复。

不要为回退直接删除新增表。回退应用版本时先确认它能忽略新增字段和表；如不能，在发布前提供兼容版本。支付与账本仍由原模块处理，故事开关关闭不得触发重复扣费或退款。

上线交接

交接包含应用版本、迁移清单、worker 启停、开关位置、预算阈值、告警规则、负责人及回退演练记录。只记录必要标识和错误码，日志不输出用户正文、系统提示词或模型密钥。

规划不绑定当前生产主机或部署进程名称。实施前核对实际运行目录、数据库和实例映射，避免把历史部署信息当成当前事实。真实上线和付费调用需要在对应实施阶段明确操作范围。

28 主要风险与处理决策

| 风险 | 早期信号 | 应对与负责人 |
| --- | --- | --- |
| 只是换皮 | 首日点击增加但无人继续原故事 | 产品与内容负责人重做因果反馈，暂缓扩展 |
| 剧情假记忆 | 用户未答应却被说成已答应 | 工程与内容审核来源校验和候选确认 |
| 内容供应不足 | 完成首章后没有可继续内容 | 内容负责人先完成第二章，再扩大获客 |
| 后端范围膨胀 | 出现独立账号、支付或通用游戏引擎 | 技术负责人按模块边界删减重复建设 |
| 成本失控 | 每条消息触发多个模型，长上下文持续增长 | 成本负责人限制辅助调用频率和上下文预算 |
| 复制代码拖入依赖 | 外部组件需要全套状态与服务端 | 前端负责人优先复刻交互，提取最小组件 |
| 修改历史产生矛盾 | 删除消息后约定仍然生效 | 故事模块维护失效范围与快照重建 |
| 隐私外泄 | 分享卡包含备注或私人身份 | 发布前预览与字段白名单，复用帖子权限 |
| 国际化停留在翻译 UI | 英文场景仍混有中文提示与素材 | 内容负责人按语言版本验收完整路径 |

审阅时需要确认的事项

一是首发是否采用都市微悬疑与关系发展，或替换为其他单一题材；二是品牌沿用星伴还是只新增产品栏目；三是先批准 V0 还是同时规划 V1 人员；四是首发语言、目标用户和内容作者；五是每月可承受的模型试验预算。

这些项目可以先按本规划建议制作原型，但开发范围、上线预算和公开发布应在对应阶段明确。没有决定的题材、售价和工期不应在开发中被悄悄写成不可变规则。

本规划不以许可证作为产品功能排序依据，亦不将复制整个仓库作为实施路线。外部项目只作为功能和交互参照；正式采用具体第三方组件时单独记录来源和依赖，避免技术维护边界不清。

29 可执行任务包与交付清单

| 任务包 | 主要交付 | 对应验收 |
| --- | --- | --- |
| W01 基础盘点 | 接口返回与鉴权清单；源码基线；性能测量计划 | 确认第 03 与 17 章的实际契约 |
| W02 产品原型 | 5 类核心页面及异常状态；3 个开场原型 | 目标用户能够独立开始与继续 |
| W03 前端适配 | 设计 token、组件、接口适配、语言与导航 | A01、A03、A10 |
| W04 V0 分享与历史 | 选片段、导出、现有发布接入、继续入口 | A09 及原聊天回归 |
| W05 故事数据 | 表结构、迁移、模板版本、实例与回合 | A01、A02、A04、A08 |
| W06 连续性服务 | 上下文、事件、章节、纠错、worker | A05、A06、A07、A12 |
| W07 生命周期集成 | 分享关联、权限、导出注销、备份恢复 | A04、A09、A13 |
| W08 评测与性能 | 剧情测试集、分页负载、真实模型评估 | A05、A10、A11、A12 |
| W09 交付与实验 | 灰度和回退记录、指标报表、访谈结果 | 第 22 与 27 章的决策条件 |

每个任务包的完成定义

有明确负责模块、接口输入输出与错误状态；变更文件可审查；受影响调用方已经检查；对应测试结果有证据；文案不承诺未实现能力；已知限制和后续依赖写清。代码存在或页面能打开不等于任务完成。

最终交付物

前端源代码与设计规范、接口契约、数据库增量迁移、后台任务运行说明、首批故事内容、评测集、浏览器截图和性能报告、上线与回退手册、产品实验结果。每项注明版本和完成状态，未通过项不能隐藏在“基本完成”中。

当前可开始的最小实施批次是 M0 与 M1：冻结保留后端的边界、核对关键接口、制作可点击原型和一个完整样例。批准规划后再修改业务代码，不需要先复制任何外部全栈项目。

## 补丁 E · 编号规则与开工判定

编号规则（替换第 25、26、29 章之间的交叉引用）：

- 阶段唯一使用 M0–M5 编号，不再并列第二套阶段编号。

- 取消独立的 W01–W09 编号，原任务包内容降为各阶段内的任务清单。

- A01–A13 保留，作为验收场景编号，挂在阶段退出条件上，不与阶段编号竞争。

- 每个阶段结束必须写明三件事：已完成项、对应的 A 验收编号、未通过项的处理方式。

开工判定（以下四项全部闭合后，本规划方可作为执行基线）：

- V0 的场景卡、三条建议动作与章节结束页已写入“必须交付、必须验收”，并已区分 V0 与 V1 两个实验目标。

- chat-application-service 的职责边界与“发送 / 重生成”两个调用方的行为对照表已定稿。

- 排期已按开发、联调与迁移、验证与故障演练、返工缓冲四类工作重写，M3 不低于 9 人日。

- 成本已填入真实单价、币种与采集日期，或明确标注为未知。

四项闭合前，本规划只是产品方向稿：可以据此制作原型与用户测试，不得据此排期开工、对外承诺工期或写入商业计划。

30 资料来源与源码定位

外部资料访问日期为 2026 年 10 月 19 日。公开文档用于确认产品定位和已声明功能，不构成独立性能评测。本规划中的特色方向、字段、接口、工期与目标指标均为本项目设计建议。

官方资料

[S1] Character.AI  Scenes 官方介绍，2025 年 10 月 16 日。说明场景背景、用户目标、开场与发布能力。
https://blog.character.ai/introducing-scenes-your-new-way-to-tell-stories-on-c-ai/

[S2] Character.AI  Stories 官方介绍，2025 年 11 月 25 日。说明多路径互动与分享。
https://blog.character.ai/introducing-stories-a-new-way-to-create-play-and-share-adventures-with-your-favorite-characters/

[S3] Kindroid  Memory 官方文档。用于确认分层记忆、已学习上下文和可回看信息的产品方向。
https://kindroid.ai/v2/docs/memory/

[S4] RisuAI 官方仓库。用于角色素材、翻译、世界书及记忆功能参考。
https://github.com/kwaroran/Risuai

[S5] SillyTavern 官方仓库。用于聊天操作、提示词控制与扩展功能参考。
https://github.com/SillyTavern/SillyTavern

本地源码索引

工程根目录：C:/Users/42422/Desktop/ai-role-community。
数据与依赖：prisma/schema.prisma、package.json。
会话：src/lib/conversations/conversation-service.ts。
消息与历史：src/lib/conversations/message-service.ts。
提示词与流式：src/lib/conversations/chat-stream.ts。
聊天路由：src/app/api/conversations/[id]/messages/route.ts。
前端 HTTP：src/lib/api-client.ts。
帖子校验：src/lib/posts/validation.ts。
页面与组件：src/app/(app)/chat/page.tsx、src/components/chat。

这份规划只使用只读源码检查形成实施判断。生产配置、真实用户规模、付费模型质量、上线容量与现有全部测试结果不在本次确认范围内，应在 M0 和相应实施阶段补齐。